(solution adaptable = solution prête -ou presque, à la limite- pour être utilisée telle quelle dans l'appli)

7/6/2016
Nettoyage de l'ordinateur et mise en place d'un environnement de travail sous windows
Ecriture du cahier des charges

8/6/2016
Installation de Linux Mint 17.3 en DualBoot avec Windows (+ tests réglages de problèmes WIFI)
Documentation multiple sur les différentes étapes du projet (sources.odt)
Installation des librairies nécessaires (openpyxl, xlrt, PyPdf2, …)
Début d'implémentation d'un système de lecture/écriture en fichier excel

du 9/6/2016 :
Suite d'implémentation de la lecture et l'écriture en fichier Excel (en solution adaptable) à partir d'un fichier CSV
Implémentation d'une solution adaptable avec des librairies déjà existantes pour la lecture d'un PDF par OCR

10/6/2016 : absence

13/6/2016 (demi-journée)
Déplacement du projet dans un environnement virtuel et ré-installation des librairies pour l'env virtuel
Tests sur les autres fichier pdf :
pdf unreadable :
"img-160120140934.pdf"
"img-160120140755.pdf"
"img-160120140906.pdf"
"img-160208142201.pdf"
"img-160302152757.pdf"
"img-160606152738.pdf"
pdf legible :
"air france.pdf"
"FCT_76596181_19193189.pdf"
"Facture_Free_201601_12120974_599831845.pdf"
"Facture n° 2016010501503.pdf"
"Freemobile_0651176828_09-01-2016.pdf"
"invoice-MMBEUAFD-03-2016-0001562 UBER.pdf"
"invoice-TERBUDSN-03-2016-0000059.pdf"
"invoice-XIXVLKDC-03-2016-0000314.pdf"
"invoice-ZZMDAPHM-03-2016-0010129-2.pdf"

14/6/2016
Règlage de soucis (data permission to write pdf to txt in file ; pyqt4 in virtualenv)
Structure des factures + implementation du squelette des classes liées à cette structure
Début determination des regexp
Reflexion de l'algorithme (cf déroulement) :
test avec classification par regexp
test avec pré traitement regexp pour determiner le type (Num tel/fax , Adresse, description, nom, num RCS, montant, taux TVA, num TVA….) puis traitement avec machine learning (type du learning à determiner) ?
Détection de soucis à la lecture des PDF de factures pris en photo

15/6/2016
Détermination des Regexp pour différencier les types de données lues
Implémentation de la reconnaissance et classification par Regexp
Choix HTML

16/6/2016
(demi-journée matin)
Fin des détermination des string regexp (probleme pour l'adresse ; description ne prenant pas en compte <br>)
→ Reconnaissance dans un texte plus ou moins long et complexe des différentes grosses parties d'une facture (date,tel,num tva,%tva, €, adresse…)
(demi-journée après-midi)
mise en ligne du site wordpress avec aws (complications)

17/6/2016
suite mise en ligne du site wordpress avec aws (complications)

du 20 au 24/06/2016 :
Daphné sur le site et son déploiement
Yacine crawler et identités nommées
Site : fonctionnement assuré en local sur toute plateforme
mise en ligne sur AWS, accessible à partir de <adresse IP>/<nom de dossier>

23/06/2016 :
Visite d'un professeur de Mathématiques du CNAM (Vincent) pour donner son avis sur nos idées pour les entités nommées
→ pourquoi insiter sur l'apprentissage ?
→ générer aléatoirement une plus grosse base de données de factures
→ faire de l'apprentissage sur les clusters/bloc pour identifier le destinataire et l'expéditeur et les données factures et les données prestations

24/06/2016
Matinée Visite à Vincent Guigue, enseignant chercheur à l'UPMC (LIP6)
→ mêmes chose que Vincent du CNAM
→ système AdHoc de reconnaissance (par ex les factures free gardent la même architecture etc.)
→ peu d'apprentissage
→ vecteurs features par blocs basés sur un maximum de données (taille, nombre de ligne, taille bloc, position, 0 ou 1 pour chaque descripteur regexp possible…)
→ HMM possible mais très probablement inutile
SITE : Rencontre à l'UPMC avec un ingénieur logiciel (christophe Bou...) pour de l'aide sur le déploiement du site
→ mettre un overwrite dans le .htaccess pour afficher le nom de domaine dans l'url malgré les accès adresse IP
→ créer un virtual host pour que le site redirige de l'adresse IP vers un de ses sous-dossiers
Après midi : Organisation à plusieurs et réflexion sur les retours des charcheurs ; Début de réflexion sur l'interface
Choix pour l'interface : utilisation de QtCreator → récupération du .ui → transformation en .py exécutable

27/06/2016 (Daphné : arrivée à 12h)
Regex : utlisation comme descripteurs
Toujours décoder le format de la string en entré en décodant la sting string.decode("ascii", "ignore") ( avant chaque test)
Attention decodage une fois seulement sinon UnicodeError
Ne pas faire « utf-8 » car ça ne prend pas en compte les accents et ascii ne prend pas en compte la découverte de symbole spéciaux tel que ° ou €
Continuité sur le site

28/06/2016
Récupération from HTML to découpe balise
→ récupération dans le body de chaque bloc (chaque div) et retrait des span
>>> import unicodedata
>>> unicodedata.normalize('NFKD', u"ñéèçàîûö").encode('ascii', 'ignore')
Pour gérer les accents et caractere speciaux (les simplifie) – à trouver mieux
Done :
- découpage du html en zone selon les div et span avec leurs positions absolues associées
- creation du vecteur (bloc_de_text, nb_lignes, x/left,y/top,width,height, reg_flags)
- regexp flags executeur selon la liste
- structure factures à finaliser (marquer les 4blocs/clusters -dest,expé,infosFacture,prestas- comme 4 classes)

29/06/2016
Documentation en ligne sur les différents algo et implémentation de machine learning
coursera.org ; upmc lip6 dac Arf ;

pip install geograpy
30/06/2016
Préparation de la présentation et présentation et dialogue avec Alaa Abi Haidar concernant le stage et les entités nommées.
Apprentissage non supervisé :
→ clustering
→ k-means
→ pva, fourier transfo, svd, mvn

1/7/2016
Documentation en ligne sur les différents algo et implémentation de machine learning
coursera.org ; upmc lip6 dac Arf ; (suite)

3/7/2016
Documentation en ligne sur les différents algo et implémentation de machine learning
coursera.org ; upmc lip6 dac Arf ; (suite)
geonames → all countries et CP