Etape stage
1. Tout au long étude des divers algorithmes existants (coursera)
2. Création fichier Excel en python + lecture pour classification future (Excel ↔ CSV)
  opnpyxl lib for 2010+ ; xlrd&xlwt lib for 2010-
3. Lecture et retour OCR à partir de PDF (si nécessaire PDF ↔ PNG)
  PDF to TXT/HTML/XML (txt used) with pdfminer lib
4. Détermination d'une structure de facture
5. Classification par regexp
6. Classement manuel des factures dans la base
7. Création IHM (+initiation au drag&drop)
8. Codage de l'algorithme (tests et comparaisons de multiples algo – à expliciter)
9. Apprentissage avec la basse de données (validation croisée ?)
10. Binding du tout
11. Ecriture de la documentation
12. Création de l'exécutable + installation automatique de toutes les librairies nécessaires au bon fonctionnement de l'appli
13. Gestion de toutes les erreurs possibles
14. Tests de validation de toutes les options et paramètres possibles
15. Tests par un tiers

(solution adaptable = solution prête -ou presque, à la limite- pour être utilisées telle quelle dans l'appli)

7/6/2016
Nettoyage de l'ordinateur et mise en place d'un environnement de travail sous windows
Ecriture du cahier des charges

8/6/2016
Installation de Linux Mint 17.3 en DualBoot avec Windows (+ tests réglages de problèmes WIFI)
Documentation multiple sur les différentes étapes du projet (sources.odt)
Installation des librairies nécessaires (openpyxl, xlrt, PyPdf2, …)
Début d'implémentation d'un système de lecture/écriture en fichier excel

du 9/6/2016 au 10/6/2016 :
Suite d'implémentation de la lecture et l'écriture en fichier Excel (en solution adaptable) à partir d'un fichier CSV
Implémentation d'une solution adaptable avec des librairies déjà existantes pour la lecture d'un PDF par OCR

13/6/2016
Déplacement du projet dans un environnement virtuel et ré-installation des librairies pour l'env virtuel

14/6/2016
Règlage de soucis (data permission to write pdf to txt in file ; pyqt4 in virtualenv)
Structure des factures + implementation du squelette des classes liées à cette structure
Début determination des regexp
Reflexion de l'algorithme (cf déroulement) :
test avec classification par regexp
test avec pré traitement regexp pour determiner le type (Num tel/fax , Adresse, description, nom, num RCS, montant, taux TVA, num TVA….) puis traitement avec machine learning (type du learning à determiner) ?
Détection de soucis à la lecture des PDF de factures pris en photo

15/6/2016
Détermination des Regexp pour différencier les types de données lues
Implémentation de la reconnaissance et classification par Regexp
Choix HTML